**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ГЛАВЫ ЛИНЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

от 01.12.2017 №236а

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Линёвском городском поселении Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы»**

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь Уставом Линёвского городского,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Линёвском городском поселении Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы» (приложение 1).

2. Данное Постановление вступает в законную силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава администрации

Линёвского городского поселения Г.В.Лоскутов

Приложение 1

к постановлению главы

Линевского городского поселения

от 01.12.2017 №236а

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в Линёвском городском поселении Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы»

Раздел I

Сроки и этапы реализации программы: программа реализуется в период 2018-2022 годы

Утверждена постановлением главы Линёвского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области от 01.12.2017 г. № 236а «Муниципальная программа формирование современной городской среды в Линёвском городском поселении Жирновского района Волгоградской области на 2018-2022 годы».

Раздел II

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Линевском городском поселении Жирновского муниципального района Волгоградской области

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для определения функциональных зон.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зеленые насаждения.

Важнейшей задачей Линёвского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок, малых архитектурных форм является необходимым аспектом благоустройства территорий муниципального образования.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Линёвском городском поселении Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы» (далее – Программа) позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Линёвского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области.

Показатели, характеризующие проблемную сферу.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение по годам | | | Выводы |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) | | | | | |
|  | шт./тыс.кв.м. | 2/16837 | 2/16837 | 2/16837 |  |
| Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | | | | | |
|  | %/тыс.кв.м. | 0,2/0 | 0,2/0,2 | 0,4/5 |  |
| Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | | | | | |
|  | %/тыс.кв.м. | 16,8/3,3 | 16,8/8,3 | 16,8/10 |  |

2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта «Благоустройство территории Линёвского городского поселения», предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий ­­­­­­– Линёвского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, площадей, набережных и др.);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Линёвского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада городского округа в достижение результатов Приоритетного проекта

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Линёвского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и др.) увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и др.)

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей и решения задач определены:

количество благоустроенных территорий общего пользования;

площадь благоустроенных территорий общего пользования;

доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Реализация Программы позволит выполнить:

благоустройство территории общего пользования;

создаст условия для эффективного и полноценного досуга населения.

4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018-2022 годы

Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 год составит 500000 рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 0 рублей,

средства местного бюджета – 500000 рублей,

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Ресурсное [обеспечение](#P1335) Программы представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

План реализации Программы представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

5. Сроки реализации программы

Подпрограмма реализуется с 2018-2022 годы.

6. Обобщённая характеристика основных мероприятий программы

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта " Формирование современной городской среды в Линёвском городском поселении Жирновского района Волгоградской области на 2018-2022 годы", которое включает в себя следующие мероприятия:

благоустройство общественных территорий Линёвского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами  дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта не позднее 15 сентября 2017 г.;

[Перечень](#P848) мероприятий программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел III

Приложение 1

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Линёвском городском поселении Жирновского района Волгоградской области на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Линёвского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области |
| Участники Программы | Администрация Линёвского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области, МУП «Линёвский коммунальный комплекс» |
| Программы, в том числе федеральные целевые программы | в рамках исполнения государственной [программы](consultantplus://offline/ref=D0D7E83363F5D4E29386C4F94393AE618FCA2246CCE39066C22464ACEF2588B730B67D65917FD80EE0GCL) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» основного мероприятия Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» |
| Цели программы | Основными целями программы являются:  1. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  2. создание условий для массового отдыха жителей Линёвского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области и организация обустройства мест массового пребывания населения. |
| Задачи программы | повышение уровня благоустройства общественных территорий Линёвского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области;  формирование реализованных практик благоустройства на территории Линёвского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области;  повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Линёвского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области |
| Целевые индикаторы и показатели программы | количество благоустроенных территорий общего пользования;  площадь благоустроенных территорий общего пользования;  доля площади благоустроенных территорий общего пользования. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы на 2018-2022 год составит 500000 рублей, в т.ч.:  средства областного бюджета 0 рублей;  средства местного бюджета – 500000 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | благоустройство территории общего пользования;  создадутся условия для эффективного и полноценного досуга населения |

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Линёвского городского поселении Жирновского района Волгоградской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1.Озеленение территории | Администрация Линёвского городского поселения | 2018 | 2022 | -увеличение количество благоустроенных территорий общего пользования;  -увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования;  - увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования. | - разбивка участка  - очистка участка от мусора  - посадка цветов и кустарников  -планируется освещение парка;  - планируется установка металлического ограждения со стороны ул. Советская (между магазином Магнит и школьным стадионом).  - оборудование парка спортивно – игровыми формами;  - обустройство мест для отдыха для старшего поколения  - установка урн,  -установка фонтана | -количество благоустроенных территорий общего пользования;  -доля площади благоустроенных территорий общего пользования |
| 1. Установка малых архитектурных форм | Администрация Линёвского городского поселения | 2018 | 2022 | -увеличение количество благоустроенных территорий общего пользования;  -увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования;  - увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования. | - установка игровых форм | -количество благоустроенных территорий общего пользования;  - доля площади благоустроенных территорий общего пользования |

Приложение 3

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Линёвского городского поселении Жирновского района Волгоградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2018-2022 | Администрация Линёвского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 |

Приложение № 4

План реализации муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Линёвского городского поселении Жирновского района Волгоградской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Контрольное событие №1 благоустройство территории Центрального парка расположенного по адресу ул. К.Маркса |  | Администрация Линёвского городского поселения | - | - | - | 31.10.2022 |
| Контрольное событие №2 Благоустройство территории сквера расположенного падресу ул. Советская |  | Администрация Линёвского городского поселения | - | - | - | 31.10.2022 |

Приложение 5

Перечень территорий общего пользования Линёвского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области включённых в Программу на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположения территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ |
| 1 | Территория Центрального парка Линёвского городского поселения Жирновского района Волгоградской области, озелениение | 11,742 кв. м. | Установка дополнительных малых архитектурных форм |
| 2 | Благоустройство территории сквера расположенного по адресу ул. Советская | 5095 кв. м | Установка дополнительных малых архитектурных форм |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 6 к постановлению | |  |  |  |  |
|  |  | Главы администрации Линёвского городского поселения | | | | |
|  |  | Жирновского муниципального района | | |  |  |
|  |  | Волгоградской области |  |  |  |  |
|  |  | от\_\_\_\_\_\_24.10.2017г\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_214\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования\_\_Линёвского городского поселения \_ (городского округа, городского или сельского поселения) Волгоградской области, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы" | | | | | | | |
|
| № п/п | Адрес дворовой территории | Состав основных мероприятий (перечень работ по благоустройству) | 2018г | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  |  |  | 100т.р. |  |  |  |  |
| 1 | ул.Медведицкая Линевского городского поселения | Планировка полощади под детскую площадку |
| Установка малых архитектурных форм |  |  |  |  |
| 2 | р.п. Линёво ул. Ленина 153,155,157,159,163,165,167 | 1.асфальтирование дорожек к подъездам многоквартирного дома и тротуар внутридворовой территории |  |  | 500т.р. |  |  |
| 3 | р.п. Линёво ул. Ленина 169,171,173,175,177,179,181 | 1.асфальтирование дорожек к подъездам многоквартирного дома и тротуар внутридворовой территории |  |  |  | 500т.р |  |
|  | р.п Линёво ул.Мира 2,4 | 1.асфальтирование дорожек к подъездам многоквартирного дома и тротуар внутридворовой территории |  |  |  |  | 500т.р. |
|  | р.п. Линёво ул. Нефтяников 53,57,59,61, | 1асфальтирование дорожек к подъездам многоквартирного дома и тротуар внутридворовой территории |  |  |  |  | 500т.р. |
|  | р.п. Линёво ул. Нефтяников 19,21 | 1.асфальтирование дорожек к подъездам многоквартирного дома и тротуар внутридворовой территории 2.уличное освещение , 3.обустройство конализации 4.централизованное водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Линёво ул. Медведицкая 28,30 | 1.асфальтирование дорожек к подъездам многоквартирного дома и тротуар внутридворовой территории 2.уличное освещение 3.обустройство конализации 4.централизованное водоснабжение |  | 300т.р. |  |  |  |
| см. п.3.3.4. Методических рекомендаций  по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 года, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр | | | | |  | | |