ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ЛИНЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от 10.01.2020 г № 2

Об актуализации схемы теплоснабжения Линевского городского поселения

Жирновского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Линевского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения Линевского городского поселения Линевского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020 год.

2. Утвердить план мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения Линевского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области согласно приложению 1.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию на сайте администрации Жирновского муниципального района на странице Линевского городского поселения.

И.о. главы Линевского

городского поселения Н.В. Рябкова

Приложение 1 к постановлению

главы Линевского городского поселения

от «10» января 2020 г. № 2

**План мероприятий**

**по актуализации схемы теплоснабжения Линевского городского поселения Жирновского муниципального района на 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов, работ | Ед.  изм. | Объем работ | Затраты тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена участка тепловой сети д/у 100 мм котельная №1 | п.м. | 50 | 120,0 | Август 2020 г. | МУП «ЛКК» |
| 2 | Замена запорной арматуры | шт. | 4 | 48,0 | Август 2020 г. | МУП «ЛКК» |
|  | **Итого по теплоснабжению:** |  |  | **168,0** |  |  |