ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ЛИНЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.02.2022 г. № 11

О подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2022 году

В целях организации и проведения мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период возможного половодья (паводка) в 2022 году, а также заблаговременной выработки и реализации мер, направленных на предупреждение и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления главы Жирновского муниципального района Волгоградской области от 04.02.2022г. № 12 «О подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2022 году», руководствуясь Уставом Линевского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Состав противопаводковой комиссии (приложение № 1);

1.2. План предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Линевского городского поселения в 2022 году (приложение № 2);

2. Провести обследование ГТС, находящихся на территроии Линевского городского поселения, или представляющих угрозу подтопления Линевского городского поселения.

3. Провести проверку готовности систем оповещения и действиям населения по сигналам оповещения.

4. Актуализировать количество домовладений и жителей подпадающих в зоны возможного подтопления (затопления), количество детей, граждан престарелого возраста и инвалидов.

5. Главному специалисту администрации Линевского городского поселения Чумаченко О.Г. обеспечить регулярное информирование населения о развитии весеннего паводка и своевременное его оповещение при угрозе подтопления населенного пункта.

5.1. Ежедневно начиная с момента активного таяния снега к 8.00 часам предоставлять информацию о складывающейся ситуации весеннего паводка на территории Линевского городского поселения в ЕДДС Жирновского муниципального района.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Линевского

городского поселения Г.В. Лоскутов

Приложение № 1

к Постановлению главы

Линевского городского поселения

Жирновского муниципального района

от «21» февраля 2022 № 11

**Состав противопаводковой комиссии**

**Председатель:**

- Лоскутов Г.В. - глава администрации Линёвского городского поселения.

**Зам. председателя:**

- Рябкова Н.В. – главный специалист администрации Линёвского городского поселения.

**Секретарь комиссии:**

- Чумаченко О.Г. – главный специалист администрации Линёвского городского поселения;

**Члены комиссии:**

- Лопатин С.В. - начальник филиала Жирновского ДРСУ ГБУ «Волгоградавтодор» (по согласованию);

- Боровикова Н.П. – руководитель МУП «Линёвский коммунальный комплекс» (по согласованию);

- Солодовник А.В. – начальник Линёвского газового участка (по согласованию);

- Романов Н.П. – мастер Линёвского участка (по согласованию);

- Байтеев В.В. – директор МУ «Линёвский ДК» (по согласованию); о обеспечению

- Сойдов О.В. - начальник Линёвского ОП ПЧ № 96 ГКУ ВО 2 отряда ПС (по согласованию).

Приложение № 2

к Постановлению главы

Линевского городского поселения

Жирновского муниципального района

от «21» февраля 2022г. № 11

**ПЛАН**

**предупредительных противопаводковых мероприятий**

**по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| **1** | Провести заседание противопаводковой комиссии с постановкой задач руководителям объектов экономики по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод | **февраль 2022 г.** | Глава администрации Линевского городского поселения Лоскутов Г.В. |
| **2** | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение возможных спасательных и аварийно-восстановительных работ | **до 24.02.2022 г.** | Главный специалист администрации Чумаченко О.Г. |
| **3** | Уточнить планы эвакуации, пункты временного размещения населения из зон возможного подтопления | **до 24.02.2022 г.** | Главный специалист администрации Чумаченко О.Г. |
| **4** | Проверка муниципальной системы оповещения населения в случае угрозы подтопления населенного пункта | **до 24.02.2022 г.** | Главный специалист администрации Чумаченко О.Г. |
| **5** | Обследование состояния гидротехнических сооружений, мостов, дюкеров, прудов, сливных конструкций на предмет их готовности к пропуску паводковых вод с оформлением актов | **до 21.02.2022 г.** | Главный специалист администрации Чумаченко О.Г. |
| **6** | Подготовка необходимого оборудования для откачки талых вод в местах возможного подтопления зданий и сооружений | **до 03.03.2022 г.** | Руководитель МУП «Линевский коммунальный комплекс» Боровикова Н.П. (по согласованию) |
| **7** | Совместно с ОАО «Волгоградоблэлектро» (филиал Жирновские МЭС), определить места подтопления талыми водами трансформаторных подстанций, опор высоковольтных линий электропередач и линий связи и принять все необходимые меры по их защите | **до 10.03.2022 г.** | Главный специалист администрации Чумаченко О.Г., мастер Линёвского участка МЭС Романов Н.П. (по согласованию) , противопаводковая комиссия |
| **8** | Укрепление дорожного полотна, прочистка водопропускных сооружений (мостов, водопропускных труб и т.п.) | **до 16.03.2022 г. (по необходимости)** | Начальник ЖДРСУ Лопатин С.В. (по согласованию) |
| **9** | Установление ежедневного контроля за наполняемостью прудов, подъемом уровня в реках, а во время наивысшего таяния снега вести непрерывное наблюдение | **в период паводка** | Главный специалист администрации Чумаченко О.Г. |
| **10** | Обеспечить регулярное информирование населения о порядке действий в случае угрозы подтопления и при возможном подтоплении | **в период паводка** | Директор МУ «Линевский ДК» Байтеев В.В. (по согласованию) |
| **11** | Принять дополнительные меры за качеством подачи питьевой воды | **в период паводка** | Руководитель МУП «Линевский коммунальный комплекс» Боровикова Н.П. (по согласованию) |
| **12** | Обеспечить готовность служб жилищно-коммунального хозяйства к работе в условиях весеннего половодья и паводка | **постоянно** | Руководитель МУП «Линевский коммунальный комплекс» Боровикова Н.П. (по согласованию) |
| **13** | Руководителям предприятий, организаций своевременно докладывать в штаб противопаводковой комиссии (Администрация Линевского городского поселения, тел. 66-5-92,66-6-42), при возникновении внештатных ситуаций | **Немедленно по результатам осмотра аварии** | Руководители объектов |

Глава администрации

Линевского городского поселения Г.В. Лоскутов